|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级项目计划** | | | |
| **编号** | **工作内容** | **时间** | **备注** |
| 1 | （1）了解和分析需求  （2）确定功能模块  （3）确定开发环境、工具 | 20170708-20170712 | 需求分析文档  确定技术可行性（网页框架等） |
| 2 | 1. 详细分析和确认需求   （划分基本功能+附加功能）  （2）对界面原型和各个功能模块进行概要设计  （3）编写测试计划 | 20170712-20170719 | 需求分析文档  概要设计文档  测试计划  UML图 |
| 3 | 1. 确认需求分析文档与概要设计是否存在不相符之处 2. 对各个模块进行详细设计 | 20170719-20170730 | E-R图  UML图  详细设计文档（包括前后端的接口设计）  技术文档 |
| 4 | 1. 程序编码，完成基本功能，发布第一个版本 2. 程序编码，完成附加功能，发布第二个版本 | 20170731-20170815  （第一阶段）  20170815-20170831  （第二阶段） | 技术文档  模块测试 |
| 5 | 1. 编写测试用例 2. 进行系统测试 | 20170901-20170903 | 测试用例  测试报告 |
| 6 | 1. 更新系统的BUG 2. 再次测试 3. 优化系统 | 20170903-20170910 | 测试用例  测试报告 |
| 7 | 1. 编写用户使用手册 2. 完善各种文档 | 201709010-20170915 | 用户使用手册  总结报告 |
| 8 | （1）整合文档  （2）自行评估项目完成情况，准备汇报PPT | 20170915-20170920 |  |