*汕头大学工学院计算机系*

会 议 记 录

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 1 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 何铭宜 | 会议主题： | 头脑风暴确定选题 |
| 开始时间： | 2017/07/18 19:45 | 结束时间： | 2017/07/18 21:45 |
| 参加人员： | 何铭宜、卢程、刘彩君、张敏华、王俊皓、方栋、林海钦、林楚华、邓晓拂 | | |
| 记录人员： | 何铭宜 | 记录时间： | 2017.07.08 |
| 会议内容： | | | |
| 1. 头脑风暴提出各自的想法，确定题目 2. 需求分析，讨论系统的功能 3. 确定开发语言 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 1. 确定选题，设计实现宿舍系统管理 2. 以Python3为开发语言，用Django框架开发网页，mysql数据库 3. 初步确定系统包含的功能：   （1）宿舍信息登记（入、换、退宿、假期留校申请）  （2）社区活动申请  （3）生活缴费  （4）日常设备申请（钥匙、空调遥控器等）  （5）宿舍设施维修管理  4.制定项目的实施计划 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 具体的设计与实现 | | | |
| 备注： | | | |
| 无 | | | |

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 2 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 卢程 | 记 录 人： | 王俊皓 |
| 起始时间： | 2017-09-02 9:00 | 结束时间： | 2017-09-02 12:00 |
| 出席人员： | 王俊皓、卢程 | | |
| 缺席人员： | 无 | | |
| 列席人员： | 无 | | |
| 会议主要议题： | | | |
| 前端工作的安排和设计 | | | |
| 会议内容： | | | |
| 1、安排前端工作，分别给王俊皓、卢程、张敏华、方栋分配工作。  2、设计界面图，完成初步原型。  3、开始创建版本仓库，并上传至GitHub。 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 全部解决。 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 没有。 | | | |
| 备注： | | | |
| 无 | | | |

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 3 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 王俊皓 | 记 录 人： | 王俊皓 |
| 起始时间： | 2017-09-03 19:00 | 结束时间： | 2017-09-03 22:00 |
| 出席人员： | 王俊皓、方栋、张敏华、卢程 | | |
| 缺席人员： | 无 | | |
| 列席人员： | 无 | | |
| 会议主要议题： | | | |
| 继续前端工作，完成原型界面。 | | | |
| 会议内容： | | | |
| 1、继续完善前端界面。  2、根据方栋同学的建议，我们对一些不合理的代码进行修改。 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 全部解决。 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 没有。 | | | |
| 备注： | | | |
| ../Downloads/IMG_5990.JPG | | | |

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 4 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 何铭宜 | 会议主题： | 确定后台工作安排 |
| 开始时间： | 2017/09/12 09:30 | 结束时间： | 2017/09/12 10:30 |
| 参加人员： | 何铭宜、卢程、刘彩君、张敏华、王俊皓、方栋、林海钦、林楚华、邓晓拂 | | |
| 记录人员： | 王俊皓 | 记录时间： | 2017/09/12 |
| 会议内容： | | | |
| 组长和大家讨论目前的项目进展，还分析了前端网页存在的一些需要改进的地方。最后，组长根据后台同学的开发经验，给每位同学安排了不同的任务。 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 卢程和敏华负责前后端对接的协调工作；  彩君、海钦、楚华、晓拂负责后台开发工作；  铭宜继续完善数据库的开发；  俊皓和方栋开始做文案工作，并在之后提供后台开发上的建议。 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 具体的设计与实现 | | | |
| 备注： | | | |
| 无 | | | |

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 5 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 何铭宜 | 会议主题： | 探讨研究开发技术 |
| 开始时间： | 2017/09/14 09:30 | 结束时间： | 2017/09/14 11:30 |
| 参加人员： | 何铭宜、卢程、刘彩君、张敏华、王俊皓、方栋、林海钦、林楚华、  邓晓拂 | | |
| 记录人员： | 王俊皓 | 记录时间： | 2017/09/14 |
| 会议内容： | | | |
| 1、分析后台开发中存在的问题，大家一起讨论并提出解决方案。  2、安排部分同学开始做文案工作。 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 基本解决所有问题。 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 无 | | | |
| 备注： | | | |
| 无 | | | |

20­ 17 —20 18学年 夏 季学期 2014 级 网络工程二级 项目 第 6 次会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 何铭宜 | 会议主题： | 项目总结 |
| 开始时间： | 2017/09/19 09:30 | 结束时间： | 2017/09/19 10:30 |
| 参加人员： | 何铭宜、卢程、刘彩君、张敏华、王俊皓、方栋、林海钦、林楚华、  邓晓拂 | | |
| 记录人员： | 王俊皓 | 记录时间： | 2017/09/19 |
| 会议内容： | | | |
| 1、每位同学汇报工作的完成情况，并由组长做相应的评价。  2、大家讨论了项目中存在的一些不足,并分析了解决方法。  3、组长安排了最后的文案和答辩的工作安排。 | | | |
| 已解决问题： | | | |
| 全部解决。 | | | |
| 待解决问题： | | | |
| 无 | | | |
| 备注： | | | |
| 无 | | | |